Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Муромский институт (филиал)**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

**«Владимирский государственный университет**

**имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**

**(МИ ВлГУ)**

# Факультет ИТ

##### Кафедра ПИН

# Рабочий график (план) проведения практики

(2022 / 2023 учебный год)

Вид (тип) практики производственная

Место прохождения практики Инрэко ЛАН

(наименование предприятия (организации))

Сроки практики с 19.06.2023  по 16.07.2023 г.

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Курс 3  Группа ПИН-120

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые виды работ | Сроки исполнения |
| 1 | Знакомство с компанией. Вводный инструктаж | 19.06.2023 |
| 2 | Знакомство с функционалом и средствами разработки Фреймворков | 21.06.2023 |
| 3 | Разработать базу данных приложения | 25.06.2023 |
| 4 | Разработка логики и алгоритмы исходного кода приложения | 05.07.2023 |
| 5 | Разработка классов | 11.07.2023 |
| 6 | Провести тестирование и проверить корректность работы разработанной системы | 14.07.2023 |
| 7 | Подготовка отчета по практике | 16.07.2023 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Согласовано:**

Руководитель от предприятия (организации)

(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от института

(подпись, Ф.И.О.)